REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI ĐURĐ

Općinski načelnik

KLASA: 400-01/24-04/2

URBROJ: 2186-21-04-24-1

Sveti Đurđ, 25.3.2024.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 30/21.,18/23), Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ dana 25.3.2024. godine donosi sljedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

na području Općini Sveti Đurđ za 2023. godinu

Članak 1.

Za Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ u 2023. godini utrošeno je 501.663,19 eura.

Članak 2.

Sredstva navedena u članku 1. ovog Izvješća utrošena su u 2023. godini za sljedeće aktivnosti i u iznosima kako slijedi:

2.1. Nerazvrstane ceste:

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2023. godini | Izvršeno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - asfaltiranje | PD,GE,G, N | 155.000,00 | 154.510,33 |
| Ukupno: |  |  | 155.000,00 | 154.510,33 |

2.2 Javne zelene površine:

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2023. godini | Izvršeno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opremanje dječjeg igrališta u Karlovec Ludbreški | O | 1.600,00 | 0,00 |
| 2. | Opremanje dječjeg igrališta u Hrženici | O | 1.600,00 | 0,00 |
| 3. | Opremanje dječjeg igrališta u Strugi | O | 1.600,00 | 0,00 |
| 4. | Opremanje dječjeg igrališta u Luki L. | O | 1.600,00 | 0,00 |
| 5. | Opremanje dječjeg igrališta u Sesvetama Ludbreškim | O | 1.600,00 | 0,00 |
| 6. | Uređenje kanala u centru naselja Stuga | G | 2.500,00 | 0,00 |
| 7. | Uređenje javnih površina-kanala u centru Karlovec L. | G | 2.500,00 | 398,13 |
| 8. | Uređenje okoliša kod društvenog doma u Obrankovcu | G | 0,00 |  |
| 9. | Uređenje šetnice uz rijeku Plitvicu | G | 20.000,00 | 4.932,50 |
| 10. | Uređenje parkirališta | G | 55.517,23 | 55.517,23 |
| 11. | Izgradnja pješačko biciklističke staze po naseljima | G | 50.000,00 | 15.075,63 |
| 12. | Izgradnja dječjeg igrališta -dječji vrtić „Suncokret Sveti Đurđ“ | G | 110.000,00 | 73.759,49 |
| 13. | Opremanja dječjeg igrališta -igrala i ograda – dječji vrtić „Suncokret Sveti Đurđ“ | G | 25.264,40 | 24.689,44 |
| Ukupno: |  |  | 273.781,63 | 174.372,42 |

2.3. Građevine i uređaji javne namjene:

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2023. godini | Izvršeno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Detaljni plan uređenja poslovne zone Sveti Đurđ- Hrženica | PD,GE,G, | 5.000,00 | 0,00 |
| 2. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poslovne građevine komunalnog odjela u Vulincu | PD,GE,G,NG,VD | 1.000,00 | 0,00 |
| 3. | Energetska obnova javnih objekata ( društveni domovi) | PD, GE,G | 120.000,00 | 0,00 |
| 4. | Rekonstrukcija građevina – poslovni prostor općine | PD, GE, G | 60.000,00 | 55.652,86 |
| 5. | Izgradnja kružnog toka u Hrženici | PD, GE, G | 11.000,00 | 10.349,43 |
| 6. | Izrada projektne dokumentacije i izgradnja poslovne građevine ( dom za starije i nemoćne) | PD, GE, G | 50.000,00 | 625,00 |
| 7. | Izgradnja i opremanje malonogometnog igrališta u Luki Ludbreškoj | PD, GE, G | 40.000,00 | 44.094,12 |
| 8. | Izgradnja vatrogasnog spremišta – DVD Karlove Ludbreški | PD, GE, G | 7.963,37 | 7.963,37 |
| 9. | Izgradnja vatrogasnog spremišta -DVD Struga | PD, GE, G | 2.000,00 | 812,50 |
| 10. | Izgradnja vatrogasnog spremišta -DVD Komarnica | PD, GE, G | 3.000,00 | 1.659,04 |
| 11. | Izgradnja vatrogasnog spremišta – DVD Sesvete Ludbreške | PD, GE, G | 6.000,00 | 0,00 |
| 12. | Uređenje proizvodno-poslovnog prostora u Strugi | PD, GE, G | 3.000,00 | 5.357,45 |
| 13. | Izgradnja studije razvoja sustava održivog javnog prijevoza i mobilnosti | PD, GE, G | 0,00 | 4.379,86 |
| Ukupno: |  |  | 308.963,37 | 130.893,63 |

2.4. Javna rasvjeta:

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2023. godini | Izvršeno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamjena i dopuna javne rasvjete energetski učinkovitijom rasvjetom u Prilesu | G | 400,00 | 105,16 |
|  | Zamjena i dopuna javne rasvjete energetski učinkovitijom rasvjetom u Obrankovcu | G | 300,00 | 385,40 |
|  | Zamjena i dopuna javne rasvjete energetski učinkovitijom rasvjetom u Komarnici L. | G | 400,00 | 93,67 |
|  | Zamjena i dopuna javne rasvjete energetski učinkovitijom rasvjetom u Luki L. | G | 400,00 | 385,40 |
|  | Zamjena i dopuna javne rasvjete energetski učinkovitijom rasvjetom u Hrženici | G | 800,00 | 260,55 |
|  | Zamjena i dopuna javne rasvjete energetski učinkovitijom rasvjetom u Svetom Đurđu | G | 700,00 | 326,98 |
|  | Zamjena i dopuna javne rasvjete energetski učinkovitijom rasvjetom u Karlovcu L. | G | 600,00 | 405,89 |
|  | Zamjena i dopuna javne rasvjete energetski učinkovitijom rasvjetom u Sesvetama L. | G | 600,00 | 497,64 |
|  | Zamjena i dopuna javne rasvjete energetski učinkovitijom rasvjetom u Strugi | G | 700,00 | 497,64 |
| Ukupno: |  |  | 5.000,00 | 2.958,33 |

2.5. Groblja:

| red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2023. godini | Izvršeno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uređenje staze i ograde na mjesnom groblju u Hrženici | G | 4.000,00 | 4.950,00 |
|  | Uređenje staze i ograde na mjesnom groblju u Sesvetama L. | G | 4.482,77 | 15.915,69 |
|  | Uređenje staze i ograde na mjesnom groblju u Svetom Đurđu | G | 9.000,00 | 18.062,79 |
|  | Uređenje staze i ograde na mjesnom groblju u Strugi | G | 4.000,00 | 0,00 |
| Ukupno: |  |  | 21.482,77 | 38.928,48 |

REKAPITULACIJA RASHODA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

| OPIS |  | Planirano u 2023. godini | Izvršeno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Nerazvrstane ceste |  | 155.000,00 | 154.510,33 |
| 2.2. Javne zelene površine |  | 273.781,63 | 174.372,42 |
| 2.3. Građevine i uređaji javne namjene |  | 308.963,37 | 130.893,63 |
| 2.4. Javna rasvjeta |  | 5.000,00 | 2.958,33 |
| 2.5. Groblja |  | 21.482,77 | 38.928,48 |
| SVEUKUPNO |  | 764.227,77 | 501.663,19 |

Izvori financiranja:

- Proračun Općine Sveti Đurđ – komunalni doprinos i ostali prihodi proračuna

- Ostali izvori – Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, Ministarstvo gospodarstva

Članak 3.

Za Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2023.godini utrošeno je:

3.1. Odlaganje komunalnog otpada:

| Red. broj | Objekt ili uređaj | Vrsta poslova | Planirana vrijednost u 2023. godini | Izvršeno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta u Svetom Đurđu | PD | 5.000,00 | 0,00 |
| Sveukupno: |  |  | 5.000,00 | 0,00 |

Članak 4.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Općinski načelnik

Josip Jany