****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SVETI ĐURĐ**

**Općinski načelnik**

KLASA: 363-01/25-01/3

URBROJ: 2186-21-04-25-1

Sveti Đurđ, 28. ožujka 2025.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24.) i članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 30/21. i 18/23.), Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ utvrđuje i podnosi Općinskom vijeću Općine Sveti Đurđ sljedeće

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu**

**Članak 1.**

Za Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ u 2024. godini utrošeno je ukupno **735.940,23** **eura**.

**Članak 2.**

Sredstva navedena u članku 1. ovog Izvješća utrošena su u 2024. godini na sljedeće aktivnosti i u iznosima kako slijedi:

**2.1. Nerazvrstane ceste:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **planirana vrijednost u 2024. godini** | **Izvršeno u 2024.**  **godini** |
|  | Izgradnja nerazvrstane ceste – asfaltiranje -UK4 i UK6 | PD,GE,G,  N | 150.000,00 | 75.694,55 |
| **Ukupno:** | | | **150.000,00** | **75.694,55** |

**2.2. Javne zelene površine:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **Planirana vrijednost u 2024. godini** | **Izvršeno u 2024.**  **godini** |
| 1. | Opremanje dječjih igrališta | O | 4.000,00 | 0,00 |
| 2. | Uređenje kanala u centru naselja Struga i Karlovec Ludbreškom | G | 3.000,00 | 1.473,06 |
| 3. | Izgradnja šetnice uz rijeku Plitvicu | G | 4.000,00 | 0,00 |
| 4. | Izgradnja pješačko biciklističke staze po naseljima | G | 72.000,00 | 86.914,46 |
| 5. | Izgradnja dječjeg igrališta - Dječji vrtić „Suncokret Sveti Đurđ“ | G | 6.957,50 | 6.957,50 |
| **Ukupno:** | | | **89.957,50** | **95.345,02** |

**2.3. Građevine i uređaji javne namjene:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **planirana vrijednost u 2023. godini** | **Izvršeno u 2023.**  **godini** |
| 1. | Detaljni plan uređenja poslovne zone Sveti Đurđ- Hrženica | PD,GE,G, | 1.000,00 | 0,00 |
| 2. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poslovne građevine komunalnog odjela u Vulincu | PD,GE,G,NG,VD | 1.000,00 | 0,00 |
| 3. | Energetska obnova javnih objekata (društveni domovi) | PD, GE,G | 140.000,00 | 157.084,75 |
| 4. | Uređenje poslovnih prostora u zgradi općine | PD, GE, G | 12.000,00 | 23.709,70 |
| 5. | Izrada projektne dokumentacije i izgradnja poslovne građevine  (Dom za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama) | PD, GE, G | 250.000,00 | 209.331,67 |
| 6. | Namještaj i oprema za Dom za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama | PD, GE,G | 100.000,00 | 0,00 |
| 7. | Izgradnja ograde za Dom za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama | PD, GE, G | 30.000,00 | 0,00 |
| 9. | Izgradnja vatrogasnog spremišta -DVD Struga | PD, GE, G | 3.500,00 | 3.316,10 |
| 10. | Izgradnja vatrogasnog spremišta – DVD Sesvete Ludbreške | PD, GE, G | 50.000,00 | 0,00 |
| 11. | Uređenje proizvodno-poslovnog prostora u Strugi | PD, GE, G | 8.000,00 | 6.912,00 |
| 12. | Izgradnja studije razvoja sustava održivog javnog prijevoza i mobilnosti | PD, GE, G | 3.000,00 | 0,00 |
| 13. | Sufinanciranje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ludbreg | PD, GE, G | 1.000,00 | 0,00 |
| 14. | Izgradnja prilazne ceste sa javnom rasvjetom za romska naselja (Sveti Đurđ i Karlovec Ludbreški) | PD, GE, G | 30.152,94 | 30.152,94 |
| 15. | Dogradnja Dječjeg vrtića „Suncokret Sveti Đurđ“ | PD, GE, G | 170.000,00 | 123.129,27 |
| 16. | Izgradnja solarne centrale javnih objekata | PD, GE, G | 1.000,00 | 0,00 |
| 17. | Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada papira, kartona, metala, plastike i drugog materijala - SORTIRNICA | PD, GE, G | 1.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** | | | **801.652,94** | **553.636,43** |

**2.4. Javna rasvjeta:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **planirana vrijednost u 2024. godini** | **Izvršeno u 2024.**  **godini** |
|  | Izgradnja (proširenje) energetski učinkovitijom javnom rasvjetom. | G | 10.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** | | | **10.000,00** | **0,00** |

**2.5. Groblja:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **planirana vrijednost u 2024. godini** | **Izvršeno u 2024.**  **godini** |
|  | Uređenje staze i ograde na mjesnom groblju u Hrženici | G | 5.000,00 | 0,00 |
|  | Uređenje staze i ograde na mjesnom groblju u Sesvetama Ludbreškim | G | 3.000,00 | 0,00 |
|  | Uređenje staze i ograde na mjesnom groblju u Svetom Đurđu | G | 15.000,00 | 8.580,82 |
|  | Uređenje staze i ograde na mjesnom groblju u Strugi | G | 5.000,00 | 2.683,41 |
| **Ukupno:** | | | **28.000,00** | **11.264,23** |

**REKAPITULACIJA RASHODA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | | **Planirano u 2024.**  **godini** | **Izvršeno u 2024.**  **godini** |
| 2.1. Nerazvrstane ceste | | 150.000,00 | 75.694,55 |
| 2.2. Javne zelene površine | | 89.957,50 | 95.345,02 |
| 2.3. Građevine i uređaji javne namjene | | 801.652,94 | 553.636,43 |
| 2.4. Javna rasvjeta | | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.5. Groblja |  | 28.000,00 | 11.264,23 |
| **SVEUKUPNO** |  | **1.079.610,44** | **735.940,23** |

Izvori financiranja:

* Proračun Općine Sveti Đurđ – komunalni doprinos i ostali prihodi proračuna
* Ostali izvori – Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

**Članak 3.**

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Općinski načelnik

Josip Jany