****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SVETI ĐURĐ**

**Općinski načelnik**

KLASA: 363-01/25-01/4

URBROJ: 2186-21-04-25-1

Sveti Đurđ, 28. ožujka 2025.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24.) i članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/21. i 18/23), Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ utvrđuje i podnosi Općinskom vijeću Općine Sveti Đurđ sljedeće

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu**

Članak 1.

Za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od ukupno **164.830,50 eura**, a realizirana su u iznosu od **127.318,64 eura**.

Članak 2.

(1) Sredstva navedena u članku 1. ovog Izvješća utrošena su u 2024. godini za sljedeće djelatnosti kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Planirano u****2024. god.** | **Izvršeno u****2024.god.** |
| 1. Sanacija nerazvrstanih cesta, poljskih putova, održavanje kanalizacije, iskop i održavanje odvodnih kanala
 | 27.000,00 | 30.963,80 |
| 1. Održavanje čistoće javnih površina, čišćenje javnih zelenih i prometnih površina, sanacija divljih odlagališta otpada i održavanje zapuštenih objekata
 | 46.830,50 | 36.963,99 |
|  3. Deratizacija i dezinsekcija, veterinarske usluge | 17.000,00 | 12.351,84 |
|  4. Zimska služba, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina | 4.000,00 | 0,00 |
|  5. Održavanje groblja, zelenih površina i nasada unutar groblja, prostora ispred groblja, pješačke površine groblja | 28.000,00 | 11.264,23 |
|  6. Javna rasvjeta – tekuće održavanje javne rasvjete i potrošnja | 42.000,00 | 35.774,78 |
|  **UKUPNO:**  | **164.830,50** | **127.318,64** |

(2) Održavanje komunalne infrastrukture iz stavka 1. ove točke financirano je iz sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa i ostalih prihoda proračuna.

Članak 3.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Općinski načelnik
Josip Jany